杭州银行金融企业级知识工程项目

业务场景功能需求 · 落地功能开发详细设计

V0.1（设计初稿）  2026年10月13日

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 依据《HZB_金融企业级知识工程项目_业务场景功能需求_立项版_V0.4客户批注落实修订稿》（下称"需求V0.4"）的 4 个经营场景与 1 项知识工程平台功能，输出可实施的系统落地设计：组件分解、数据结构、接口契约、规则实现、权限与安全、分期交付与验收设计。 |
| 设计依据 | ① 需求V0.4（含客户批注 1—69 条）；② GITS 工程仓（gits-cbanking）现有实现：8 个 Maven 构建单元、64 项注册合同；③ KERT 工程仓（Leibniz-KERT）现有实现：文件工作区五层知识管道、技能平台、契约 v1.6.1；④ 两仓集成边界：GITS 仅经 KERT 公共 HTTP（:8106）调用。 |
| 设计范围 | F01 跨条线产品解读；F02 可解释的产品推荐；F03 客户服务方案编制与相似案例借鉴；F04 历史拜访记录引用与KYC解读；F05 知识工程平台（知识建设、运维与保鲜）。不含 AI 陪练与通关、跨境单证审单、核心账务、信贷审批、公司部访客流程改造。 |
| 期次口径 | 按需求§2.2.2"基线准备—首批任务验证—分批扩展及运营"三期落地；首期聚焦"候选＋人工精调"（F02）、"一至两个真实任务方案"（F03）、"只读引用与单客户总结试用"（F04）；交易与交易对手分析、案例自动匹配、KYC 自动提取与推送、知识运营承接为分期深化，须以授权接口与业务确认明确期次。 |
| 状态声明 | 设计稿（DESIGN_DRAFT_CANDIDATE）。文中标记"新增"的合同与接口均须先登记至 specs 并完成生成与门禁校验后方可开发；未获业务与安全确认项在§13 待确认清单中列明。 |

# 目录

# 1  设计总则与总体架构

## 1.1  设计目标

把需求V0.4 中的业务语言逐条翻译为可开发、可验证、可追溯的系统设计：每个业务功能对应确定的组件与接口，每条业务规则对应确定的判定逻辑与失败行为，每个输出成果对应确定的数据结构与版本引用。设计遵循三条硬约束：

- 不越权：设计不产生任何对客承诺、硬性准入结论、授信/定价/额度决定；上述事项一律回到行内现行授权流程与责任岗位。

- 不空转：每条"不得/禁止"类要求都必须有对应的可执行校验（校验点、判定函数、失败行为），并有负例测试证明校验真的会失败。

- 可追溯：任一结论可回落至来源（原文位置、知识卡片、版本、规则版本、证据锚点）；历史成果保留形成时依据，不用新数据静默改写。

## 1.2  设计原则

| 原则 | 含义 | 在系统中的落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 双权威分离 | 知识口径权威在知识工程平台；业务对象与决策权威在业务系统 | KERT 保有知识资产（来源/卡片/版本/知识包）权威；GITS 保有客户、产品签约、任务、门禁、审批、审计权威。两侧不互相覆盖。 |
| 事实分层 | 权威源事实、客户陈述、授权外部资料、专家判断、系统推断分层；未知与冲突显式保留 | 统一 factClass 六态枚举（AUTHORITATIVE / CUSTOMER_STATED / EXTERNAL_LICENSED / EXPERT_JUDGED / SYSTEM_INFERRED / UNKNOWN+CONFLICT），随结论一起传递与展示。 |
| 候选制 | 机器只产候选，人员确认才生效 | 所有抽取/推荐/提炼结果状态从 CANDIDATE 起，人工确认动作记入审计；未确认结果不得进入对客成果或正式任务。 |
| 门禁前置 | 副作用动作全部经过人工门禁与受控动作层 | GITS human-action 模块为副作用唯一出口（ControlledActionService + ActionDispatchPort + AuditLogPort）。 |
| 订阅式知识供给 | 按产品/条线/主题/用途/权限分包供给，调用方只取所需部分 | KERT 知识包（KnowledgePackage）+ 激活合同（ActivationContract）与路由策略（RoutePolicy，默认 DENY）控制范围与版本。 |
| 保鲜闭环 | 来源变化 → 影响定位 → 修订审核 → 复测 → 回告 | KERT 反馈工单与变更影响映射；GITS 侧受影响任务重新拉取或标注复核。 |

## 1.3  系统分工：GITS 与 KERT

按两仓既定的 C′ 混合架构与集成边界（GITS 仅经 KERT 公共 HTTP :8106 调用；闸门与记忆权威在 GITS），需求V0.4 的五个功能按"知识侧 / 经营侧"拆分如下：

| 功能 | KERT（知识工程服务端）承担 | GITS（经营智能体基座）承担 |
| --- | --- | --- |
| F01 跨条线产品解读 | 知识包供给、解读执行（通用契约技能）、证据锚点与依赖版本、敏感与合规兜底拦截 | 解读任务入口与权限校验、多形式呈现（文字/表格/流程图/图片）、待核实项与人工作业、向推荐/方案供给同一有效口径 |
| F02 可解释的产品推荐 | 产品知识输入、规则求值服务（可选）、SP-15 确定性推荐流水线（资格→画像→匹配→排序→组合→证据包） | 规则库权威与版本审核、六类分析方向编排与组合、候选可解释结构与人工精调、主备建议与组合约束、测算口径 |
| F03 服务方案与案例 | 案例库（标签体系/脱敏/复用许可）、案例检索、方案章节文本与图表素材生成（SP-20） | 方案任务与框架、客户上下文装配、格式与一致性校验、版本与状态机、对内待确认清单、对客版本控制 |
| F04 历史拜访记录与KYC | 客户时间线归纳与提炼执行（按授权范围只读资料）、产品解读关联 | 公司部记录只读引用适配、单客户总结、总行协助事项识别与推送门禁、产品跟进清单、人工核实留痕 |
| F05 知识工程平台 | 全部承接：多来源登记与许可、解析与卡片分类、知识组织与差异、审核发布与安全兜底、版本与知识包分发、反馈闭环、来源变更与影响复测 | 使用侧反馈入口与调用方登记、知识包消费、影响提示落地到在办任务、审核发布责任人的业务身份与权限来源 |

## 1.4  总体架构

图 1 为两仓全景集成拓扑，图 2 为 GITS 内部分层，图 3 为 KERT 内部分层。本设计的全部新增组件均落在图中的既有分层与端口机制内，不引入新的架构层。

图 1  GITS + KERT 全景集成拓扑（唯一集成通道：apps/api DshHttp* → kert-api :8106）

图 2  GITS 内部六边形分层（Port/Adapter；新增组件落在 modules/ 与 apps/ 既有分层）

图 3  KERT 内部分层（应用服务 / 技能资产 / 存储四层 / 外部）

## 1.5  需求→组件映射总表

下表把需求V0.4 的五个功能逐项落到实现载体，标注复用（R）/改造（M）/新增（N），作为开发拆分与工作量估算的基础。

| 编号 | 功能模块 | 实现载体（仓/模块/组件） | 处置 | 关键新增物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 跨条线产品解读 | GITS：knowledge-architecture（知识包目录）+ apps/api ProductInterpretation 视图与控制器 KERT：application/skills（解读技能）+ services（知识查询） | M+N | 解读技能 SP-30、解读结果契约、证据锚点渲染、敏感兜底拦截器、知识包取用记录 |
| F02 | 可解释的产品推荐 | GITS：scenario-customer-journey/recommendation + apps/api productknowledge/productcenter KERT：application/product_recommendation（SP-15 流水线） | M+N | 分析方向 Port×6 与编排器、规则库版本化与审核、候选 why 结构、精调留痕、测算口径 |
| F03 | 服务方案与相似案例借鉴 | GITS：proposal 族（任务/编辑/证据/版本/地图）+ apps/api report KERT：application/service_proposal（SP-20）+ 新案例域 | M+N | 案例资产与标签体系、案例检索接口、格式与一致性校验器、待确认清单、方案状态机 |
| F04 | 历史拜访记录引用与KYC解读 | GITS：operational-ontology（Interaction/Commitment）+ apps/api KycInsightService + 新增访客记录只读适配器 KERT：customer_knowledge 取数层 | M+N | 访客记录只读适配器、单客户时间线总结、总行协助事项清单与推送门禁、产品跟进清单 |
| F05 | 知识工程平台 | KERT：application/{ingest,parse_doc,process_data,extract,review,publish,projection,validation} + infrastructure/{runtime_store,graph} + 90_control 控制面 | M+N | 来源登记与许可核验、卡片分类器、知识包与分包记录、反馈工单闭环、来源变更影响复测、解析增强（跨页表格/图示/扫描件） |

# 2  跨场景公共设计

## 2.1  知识资产模型（KERT 侧权威）

知识工程平台的资产链条沿用现有五层工作区：01_raw（原始资料与许可登记）→ 02_work（解析中间件）→ 03_core（权威知识：卡片与关系）→ 04_serve（服务投影与知识包）→ 90_control（治理与审计）。本设计在此基础上补齐"来源许可、卡片分类、知识包、反馈、影响"五类对象。

| 对象 | 关键字段 | 职责与约束 |
| --- | --- | --- |
| KnowledgeSource 知识来源 | sourceId、sourceType（行内制度/用户上传外部政策/公开同业资料）、owner、license、permittedUse、validFrom/To、classification、fingerprint | 任何知识进入管道前必须登记来源与许可；外部分类不得覆盖本行规则（用途标记 REFERENCE_ONLY）。 |
| KnowledgeCard 知识卡片 | cardId、cardType（产品/政策/流程/材料/案例）、domain、productRef、topic、useTag、classification、auditStatus、version、evidenceAnchor[] | 卡片是可供解读引用的最小单元；auditStatus ∈ {DRAFT, CANDIDATE, IN_REVIEW, PUBLISHED, SUPERSEDED, REJECTED}，仅 PUBLISHED 可作为有效口径。 |
| KnowledgePackage 知识包 | packageId、scope（product/line/topic/use/permission）、cardRefs[]、version、currentPointer、dependents[] | 分组分包的交付单元；对调用系统只开放包内获准内容，记录调用方与依赖关系，版本升级可定位受影响成果。 |
| CaseAsset 案例资产 | caseId、customerTags[]、industry、painPoints[]、servicesUsed[]、outcome（已核实）、deidentStatus、reuseLicense、version | 仅经业务评价、脱敏确认且获复用许可的成果可入库；历史价格/审批/成效不得转用为新客户结论。 |
| FeedbackTicket 反馈工单 | ticketId、sourceScenario、originalQuestion、outputSnapshot、evidenceVersion、reason（可选）、assignee、closeConclusion、revisionVersion、retestResult、notifiedAt | 关闭必须记录结论/依据/责任人/修订版本/复测/回告；已读不等于完成。 |
| ChangeImpact 变更影响 | impactId、sourceChangeRef、affectedPackage、affectedArtifacts[]（解读/推荐/方案/外部应用）、decision（修订/无需修订）、retestScope | 来源变化先定位影响再决定修订；历史成果保留形成时依据。 |

## 2.2  事实分层与证据锚点

需求在 3.4—3.8 反复要求"区分客户原话、业务归纳与系统提炼""事实、客户表述、人工判断与系统推断分层""冲突必须显示双方来源"。实现为一个贯穿两仓的统一枚举与锚点结构：

| factClass | 典型来源 | 展示与使用约束 |
| --- | --- | --- |
| AUTHORITATIVE 权威源事实 | 核心系统客户主档、账户与交易、产品签约、公司部拜访记录原字段 | 可作为结论依据；窗口/时点必须随结论展示。 |
| CUSTOMER_STATED 客户陈述 | 客户口述、会议记录、客户提供材料 | 标注"客户陈述"；进入对客成果前须客户经理核实。 |
| EXTERNAL_LICENSED 授权外部资料 | 客户上传政策、公开披露、授权征信 | 标注来源、许可与有效期；不得覆盖本行规则。 |
| EXPERT_JUDGED 专家判断 | 产品经理、条线专家意见 | 标注责任人；不得替代正式审批。 |
| SYSTEM_INFERRED 系统推断 | 模型抽取、规则推导、标签计算 | 不得升级为已确认需求或对客事实；须人工确认后升格（升格动作留痕）。 |
| UNKNOWN / CONFLICT | 缺失、口径冲突、新旧版本冲突 | 显式保留为待核实项，列责任岗位；禁止用推测值填平。 |

证据锚点 EvidenceAnchor：{anchorId, sourceRef(资料ID/版本), locator(页/段/表行列/图编号), excerptHash, capturedAt}。任一结论性表述须携带 ≥1 个锚点；无锚点内容只能作为"待核实项"输出。

## 2.3  人工门禁与受控动作

所有面向客户、面向正式任务的产出，均经过门禁状态机（复用 GITS human-action 与 GateStateMachine）：

| 门禁状态 | 进入条件 | 可执行动作 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT 草稿 | 任务建立后自动 | 机器生成、人工编辑；不得对外。 |
| PENDING_VERIFY 待核实 | 存在 UNKNOWN/CONFLICT 或未确认推断 | 仅生成对内待确认清单；不得进入对客版本。 |
| VERIFIED 已核实 | 客户经理确认客户事实与措辞；产品经理确认专业内容 | 可生成内部方案版本；对客版本仍需按披露口径核对。 |
| APPROVED 已批准（外部流程） | 授信/定价/优惠/特殊承诺经行内既有流程批准 | 仅该批准事项可在对客成果中引用；系统不生成批准结论。 |

## 2.4  版本、保鲜与影响复测

知识侧与业务侧各自持有版本，通过"引用版本"建立可追溯关系：

- 知识侧：KnowledgeCard.version 与 KnowledgePackage.version；发布以 Release + CURRENT 指针方式原子切换，历史版本不删除。

- 业务侧：解读结果、推荐运行、方案版本均记录所消费的知识包版本、规则库版本、档案数据时点。

- 可变触发：来源变更或知识包升级 → 生成 ChangeImpact → 定位受影响成果 → 责任人决定修订/无需修订 → 复测 → 回告反馈人 → 更新受影响成果状态为"需复核"。

- 红线：不使用新数据静默改写已审阅或已发送版本；历史成果保留形成时依据。

## 2.5  敏感与风险合规兜底

需求 3.4.4(12)、3.6.4(10)、3.8.4(3) 要求输出前兜底。设计为解读、方案、推荐三条输出通道共用的前置拦截器（fail-closed）：

| 检查项 | 判定依据 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| 访问权限 | 任务授权（岗位/机构/客户归属/用途）与资源密级比对 | 阻断输出；返回人工核实路径；记录审计。 |
| 客户敏感信息 | 敏感字段规则集（证件、账户、联系方式等）与目标受众可见性 | 对客版本自动屏蔽并提示；内部版本按密级展示。 |
| 越权来源 | 来源许可（permittedUse）与场景用途比对；同业资料标记 | 阻断引用，降级为"不引用"并说明原因。 |
| 过期/禁用口径 | 卡片 auditStatus ≠ PUBLISHED 或超出有效期/适用范围 | 不得作为有效知识；转知识责任人处理。 |
| 承诺性表述 | 无依据承诺词表 + 未获批准的数值/价格/额度模式 | 阻断确定性输出，改写为待核实项或删除。 |

## 2.6  权限模型

权限继承行内现有身份体系，不新建权限源；系统只做"继承 + 最小必要 + 二次校验"。

| 角色 | 可使用内容 | 人工复核与控制 |
| --- | --- | --- |
| 客户经理 | 授权客户与产品知识；本人任务草稿与方案；授权范围内的历史拜访记录引用 | 客户事实与对客表达由本人核实；推荐/方案草稿不得自动形成对客承诺。 |
| 产品经理/条线专家 | 本条线产品知识、推荐依据、服务方案；总行协助事项待跟进清单 | 专业条件与组合关系由本条线确认；价格优惠等走既有流程。 |
| 产品资料责任部门/产品负责人 | 本条线产品资料与卡片、反馈处理、知识发布审批 | 业务内容审核与发布责任不转移给技术或模型。 |
| 知识运营人员 | 来源整合与分包、反馈流转、审核跟踪、运营统计 | 可组织与催办，不代替产品负责人认定业务规则。 |
| 公司部访客记录管理方 | 原系统记录权威、读取接口、字段与流程需求 | 本项目只读引用与提炼，不改原记录；纠错回原系统。 |
| 科技与数据管理部门 | 解析加工、版本与分包调用、兜底规则、接口与审计保障 | 技术配置不得修改专业判断；敏感数据最小必要。 |
| 业务评审与验收人员 | 脱敏样本、输出、来源与人工修改记录 | 生产可用性由真实任务与业务认可共同判断。 |

# 3  F01 跨条线产品解读 详细设计

对应需求 §3.4（含客户批注 12、14、15、16、17、46、47）。

## 3.1  功能拆解与组件

| 能力项 | 组件（仓/模块） | 处置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解读维度组织 | KERT application/skills 新增解读技能（SP-30） | N | 把产品知识组织为价值/机制/对象/条件/流程/差异六个维度，按业务问题选择组合。 |
| 知识包取用 | KERT services + package 取用记录；GITS knowledge-architecture | M | 从 04_serve 服务投影按产品×条线×主题×用途×权限取包，记录包版本与调用方。 |
| 解读执行与解释分层 | KERT SP-30（LLM + 确定性装配） | N | 简明说明 / 专业分析 / 相近产品比较 / 资料指引四类深度，同一知识版本。 |
| 多形式呈现 | GITS frontend ProductInterpretationView + 结构化图表 spec | M+N | 文字、表格、流程图（结构化 spec 前端渲染）、图片（受控引用原件）。 |
| 证据锚点与版本 | GITS + KERT evidenceAnchor / 包版本记录 | M | 关键结论关联原文位置、表格行列、流程节点与版本。 |
| 敏感与合规兜底 | KERT guard 拦截器 + GITS 展示层标记 | N | 输出前五类检查（见 §2.5）；不可判定转人工。 |
| 待核实项与责任人 | GITS PendingItem | N | 条件缺失/政策适用不明/客户事实未知时单列，指定责任岗位。 |
| 对外知识供给 | KERT knowledge-maps + routing/plan（已有） | M | 其他系统按场景与权限调用知识包，不复制整套知识。 |

## 3.2  解读维度 × 输出形式矩阵

需求批注 12 要求"具体能做哪些方面的解读、输出形式支持哪些"有清晰说明。以矩阵固化，并作为技能输入契约的一部分（形式选择由内容类型决定，不允许模型自行发明形式）：

| 解读维度 | 默认输出形式 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位与价值 | 文字（分层：一句话/要点/展开） | 价值表述须来自已发布卡片；不得使用未审营销用语。 |
| 适用对象与条件 | 条件对照表（表格） | 保留条件分档、例外与生效范围；缺失条件列待核实项。 |
| 运作机制与参与主体 | 文字 + 关系图（流程/结构） | 关系须有业务依据并经审核；同一文档共现不构成关系。 |
| 办理环节与材料 | 流程图 + 材料清单表 | 实际申办仍在原业务系统；材料清单一律标注来源版本。 |
| 相近产品差异 | 对照表（差异维度）+ 文字结论 | 以客户问题与业务条件比较，不以名称相似或宣传语排序。 |
| 表格/图示原件引用 | 图片（受控引用） | 保留影响判断的行列、注释与条件分支；须能回指原文。 |
| 政策与外部参考 | 文字 + 来源标注 | 外部政策与同业资料仅供比较和背景，不得覆盖本行规则。 |

## 3.3  处理流程（设计实现）

- 业务发起：接收 {产品/客户问题/办理环节, 期望深度, 目标读者, 任务ID}；校验访问权限与调用场景（系统调用携带场景与权限声明）。

- 有效知识调用：按产品与主题解析知识包依赖，取 PUBLISHED 且在有效期/适用范围内的卡片；对未获批或过期内容标记为不可用。

- 卡片与资料引用：装载卡片携带的 evidenceAnchor（原文位置、表格行列、图示编号）与附件引用；无法可靠识别的内容只展示待核状态并交责任人。

- 分层解读生成：按选定维度生成四类深度内容；对客户条件不足的情形生成澄清问题或待核实项；区分一般介绍与特定客户判断。

- 多形式呈现装配：按维度—形式矩阵装配文字/表格/流程图 spec/图片；流程图以结构化节点-连线数据返回，由前端渲染，禁止模型直出图片链接。

- 比较与资料指引：对相近产品生成差异对照表；按权限给出流程、材料与附件有效链接；实际申办不在此闭环。

- 敏感与合规兜底：执行 §2.5 五类检查；命中即阻断确定性输出并转人工，记录审计。

- 证据与未决事项：每条结论挂锚点；待核实项单列并指定责任岗位；不生成肯定性准入结论。

- 调用与反馈：记录本次使用的知识包版本；用户可就内容、图示与依据反馈，生成 FeedbackTicket 交 §7.7 闭环。

## 3.4  数据结构

| 结构 | 字段（JSON 契约草案） |
| --- | --- |
| InterpretationRequest | { requestId, trigger:{type:PRODUCT_QUERY¦PREVISIT¦COMPARE¦GUIDE, taskId}, subject:{productId¦customerId, question, processStep}, depth: BRIEF¦PROFESSIONAL¦COMPARE¦MATERIAL_GUIDE, audience: INTERNAL¦CUSTOMER, permissions:{role, org, customerScope} } |
| InterpretationResult | { resultId, requestRef, sections:[{dimension, form:TEXT¦TABLE¦FLOWCHART¦IMAGE, content¦tableSpec¦flowSpec¦imageRef, factClass, anchors:[anchorId], versionRefs:{packageVersion, cardVersion}}], pendings:[PendingItem], guard:{status: PASS¦BLOCKED¦DEGRADED, findings:[{type, detail, action}]}, knowledgeUsage:{packageIds:[], versions:[]} } |
| FlowSpec（流程图结构） | { nodes:[{id, label, type:START¦STEP¦BRANCH¦END, branchCondition}], edges:[{from, to, condition}], anchorRef } |
| PendingItem | { pendingId, type: MISSING_CONDITION¦POLICY_UNCLEAR¦FACT_UNKNOWN¦CONFLICT, statement, responsibleRole, suggestedSource } |

## 3.5  接口契约

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/skill/execute（skillId=SP-30） | KERT 复用+新增技能 | 解读执行入口；同步返回或 202 + /v1/jobs/{id} 轮询；输入 InterpretationRequest，输出 InterpretationResult。 |
| /v1/knowledge/packages/{packageId} | KERT 新增 | 知识包元数据与内容清单查询（含版本、cardRefs、依赖）。 |
| POST /v1/feedback | KERT 新增 | 创建反馈工单（来源场景、原问题、输出快照、证据版本、可选原因）。 |
| GET /api/v1/product-interpretation/{id} | GITS 新增 | 解读结果读取（含锚点、待核实项、兜底状态），供前端与推荐/方案复用。 |
| POST /api/v1/product-interpretation | GITS 新增 | 解读任务发起，转发至 KERT 技能并落地 GITS 侧任务与审计。 |
| GET /v1/knowledge-maps、POST /v1/routing/plan | KERT 已有 | 外部系统按场景取知识的控制面（DENY 默认拒绝）。 |

## 3.6  业务规则→实现映射

| 需求规则（§3.4.4） | 实现机制 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| (1) 权威与来源：只调用已审核发布知识包；外部资料不得覆盖本行规则 | 卡片 auditStatus 校验 + sourceType 优先级表 + REFERENCE_ONLY 标记 | 拒绝引用并降级说明；记录未通过原因 |
| (2) 统一与差异：共性统一、条线专有条件保留 | 卡片模板分公共字段 + 条线扩展字段 | 缺失扩展字段时标注条线差异未覆盖 |
| (3) 图表表达：保留行列/注释/条件分档/例外；图示可回指原文 | 表格结构指纹（行列+合并单元+注释）+ flowSpec 锚点 | 无法判明时回退为文字并提示人工处理 |
| (4) 产品关系：须有业务依据并经审核 | 关系类型 RELATION_TYPE 白名单 + 审核状态 | 未审核关系不进解读结果 |
| (5) 冲突与审核：新旧交叉/条款矛盾/分类存疑交责任人 | 差异检测（同主题多来源 + 版本对比） | 保持待处理状态，不发布为有效口径 |
| (6) 有效版本与权限：按任务与权限调用；历史版本显著标注 | 包版本 + 适用范围 + 密级过滤 | 越权取用阻断；历史版本加"历史"水印标记 |
| (7) 条件化解释：关键信息不足先追问或列待核实 | 缺口检测器（条件/对象/时点） | 输出待核实项，不生成肯定性表述 |
| (8) 同源一致：四种深度引用同一有效版本 | 同一 result 内 versionRefs 唯一化校验 | 版本不一致时拒绝合并输出 |
| (9) 证据与表达：关键条件/例外关联可定位原文 | anchors 必填校验 | 无锚点段落降级为待核实项 |
| (10) 比较：以客户问题与业务条件比较，不按名称相似排序 | 比较维度由客户条件驱动；排序禁用相似度 | 拒绝生成无依据排序 |
| (11) 资料与外部参考：区分制度/指引/培训/外部政策/同业 | sourceType + 权威等级字段随引用展示 | 权威等级缺失不展示 |
| (12) 敏感及风险合规兜底 | §2.5 拦截器 | 阻断确定性答案 + 给出人工核实路径 |
| (13) 变更影响：知识包更新后提示受影响解读/推荐/方案 | ChangeImpact 反查（包 → 成果依赖表） | 受影响成果标记"需复核" |
| (14) 验证：样本覆盖跨条线/多文件/外部政策/卡片分类/公开参考/表格分档/图示流程/分包/版本冲突/条件缺失/敏感与咨询 | 验收样本矩阵（§12） | 未覆盖样本不得判定验收通过 |

## 3.7  异常与降级

- 扫描质量差、跨页表格错位、图示不明、文件冲突、外部政策来源与许可未核实：保留原件，交 KERT 与业务责任人处理，不发布为有效口径。

- 命中敏感信息、越权访问或合规疑点：停止确定性答复，标注人工核实路径，记录审计事件。

- 知识包不可用（依赖缺失）：降级为"仅已知事实 + 待补充清单"，不填充推测内容。

- 模型不可用：按 SP-30 的确定性装配路径输出结构化骨架（维度+锚点+待核实），保证可用性不归零。

## 3.8  验收要点

- 能对同一产品按四种深度输出，且四种深度引用同一知识版本（可核对 versionRefs 一致）。

- 任一结论可点击回落到原文位置/表格行列/流程节点。

- 存在外部政策与同业资料时，输出明确标注其参考属性且本行规则优先。

- 条件缺失样本：输出待核实项而非肯定结论（负例测试必须有会失败的断言）。

- 敏感样本与越权样本：被拦截且有审计记录与人工路径。

# 4  F02 可解释的产品推荐 详细设计

对应需求 §3.5（含客户批注 18、19、20、21、22、23、51—54）。

## 4.1  组件分解

| 组件 | 载体 | 处置 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐任务编排 | GITS scenario-customer-journey + apps/api EngagementOrchestrator | M | 建立任务、装配客户上下文、串接分析方向、汇集候选、记录人工精调。 |
| 分析方向（6 类） | GITS AnalysisDirectionPort ×6（新增 Port，实现可替换） | N | 集团关系/财务与资金/持有产品/需求与历史合作（首期）+ 交易与备注/交易对手（分期）。 |
| 分析方向组合器 | GITS AnalysisOrchestrator | N | 按任务选择方向子集，独立可调用、可组合；统一输出契约与证据引用。 |
| 规则库 | GITS 规则库领域（RuleSetVersion）+ 审核门禁；KERT /v1/rules/evaluate 可选求值 | N+M | 产品经理维护判断依据、排除条件、组合约束；版本化并审核生效。 |
| 候选生成 | KERT SP-15 流水线（eligibility→need_profile→matcher→ranker→portfolio→evidence） | R+M | 确定性生成候选与证据包；无 LLM 依赖，保证可复算。 |
| 可解释结构 | GITS CandidateWhy | N | 命中事实、命中规则、适配/排除/待核实理由与依据锚点。 |
| 人工精调 | GITS 精调动作模型 + 审计 | N | 保留/排除/待核实的状态变更与理由，形成主备与组合。 |
| 测算 | GITS 测算器（认证规则与参数） | N | 金额/期限/占用等按认可规则计算，展示口径与前提。 |

## 4.2  分析方向设计

| 分析方向 | 数据基础 | 输出要素 | 期次与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户及集团关系 | 工商、股权、集团上下游、标签 | 主体与参与方核对结论、服务对象建议 | 首期；无数据时列核实清单 |
| 财务与资金 | 公开或客户提供财报、合法授权资料 | 可复算指标（现金流/周转/资金占用）与报表口径检查 | 首期；缺失授权数据不得生成确定数值 |
| 持有产品 | 持有、签约未使用、使用频率、功能状态 | 既有服务可用性判断，补充或替代路径 | 首期 |
| 需求与历史合作 | 客户说明、授权访客记录、可用案例 | 原安排承接、需求痛点归纳、待核实事项 | 首期；深化提取按期次确认 |
| 交易与备注 | 行内账户交易、备注、金额与频率 | 结算/回款/对账/资金安排线索 | 分期；必须标注"仅覆盖本行交易"，不得外推 |
| 交易对手 | 授权往来记录与可用资质信息 | 对手归并、集中度、连续性、交易结构 | 分期；无数据不得凭备注推断 |

技术载体说明：需求批注 23/54 要求"各分析方向可独立调用、可组合"，并明确"子智能体或微服务属待验证实现选项"。设计上以 AnalysisDirectionPort 抽象隔离，首期以进程内模块实现，分期可按集成与运维验证结论替换为独立服务；对上层编排契约不变。

## 4.3  规则库设计

| 要素 | 设计 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 规则类型 | 判断依据（命中条件）、排除条件、组合约束（互斥/依赖/额度共享） | 每类规则必须有可判定表达式，禁止只写自然语言描述。 |
| 维护责任 | 专业产品经理维护，业务责任人审核生效 | 维护与发布动作分离；发布走 human-action 门禁。 |
| 版本 | RuleSetVersion {rulesetId, version, effectiveFrom, approver, items[]} | 推荐运行必须记录所引用规则版本；历史运行可复算。 |
| 冲突与优先级 | 排除条件优先于适配条件；组合约束优先于单产品排序 | 固定优先级表，不依赖模型排序。 |
| 不可用处理 | 规则库不可用时降级为"仅产品知识适配说明 + 待核实清单" | 不得以相似度分数替代专业理由。 |

## 4.4  可解释性与人工精调

候选解释固定为三态 + 四要素，禁止只给产品名称（客户批注 21）：

| 要素 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 候选三态 | 适配（满足）/ 排除（不满足）/ 待核实（事实未知） | 逐项对照产品条件与客户事实 |
| 四要素 | 解决的客户问题、命中事实、命中规则（含版本）、产品适用前提 | AnalysisDirection 输出 + 规则库 + 产品知识 |
| 现有服务衔接 | 是否已有服务可满足、需补充或替代 | 持有产品分析方向 |
| 精调留痕 | 保留/排除/待核实的状态变更、理由、操作人、时间 | GITS 审计 |

主备建议与组合：由业务人员基于保留候选形成主建议、备选、必要组合与实施顺序；组合须说明解决哪个问题、成立前提、实施顺序，且共同额度/资产/前置条件不得重复使用或矛盾。

## 4.5  处理流程（设计实现）

- 任务建立：明确客户/项目、已表达需求、经营活动与希望改善的结果；对模糊需求生成影响适配判断的补充问题。

- 上下文装配：按权限取客户主体与集团关系、财务、持有产品、授权征信、沟通记录；标注时点与覆盖范围；交易与对手资料按接口授权分期接入。

- 分析方向执行：按任务选择方向子集并行执行；每方向输出 {findings[], factClass, coverage, gaps[], anchors[]}。

- 候选生成：调用 SP-15 流水线，输入=产品知识包 + 客户事实 + 规则库版本，输出候选与证据包。

- 逐项对照：对每项候选标注满足/不满足/待核实及依据；不满足解释排除原因（规则+事实），待核实说明缺失事实与责任人。

- 人工精调：业务人员形成主备与组合，记录精调理由；产品经理审阅专业适配与组合关系。

- 结果落库与供给：确认结果可作为沟通要点或供给 F03 方案编制；运行记录含规则版本、知识包版本、数据时点。

## 4.6  数据结构

| 结构 | 字段（契约草案） |
| --- | --- |
| RecommendationRun | { runId, taskRef, customerId¦projectId, directions:[directionCode], rulesetVersionRef, packageVersionRefs[], dataAsOf, coverageNotes, candidates:[Candidate], createdBy, createdAt } |
| Candidate | { candidateId, productId, state: FIT¦EXCLUDED¦VERIFY, customerProblem, hitFacts:[{field, value, factClass, anchorId}], hitRules:[{ruleId, rulesetVersion, effect}], preconditions[], serviceContinuity, evidenceRef } |
| Adjustment（精调） | { adjustmentId, runId, candidateId, fromState, toState, reason, operator, operatedAt } |
| MainPlan | { primary:[candidateId], alternates:[], combination:[{items[], problemSolved, precondition, sequence}], measurement:[{metric, formula, source, assumptions}] } |
| DirectionResult | { directionCode, findings[], coverage:{scope, asOf, limitation}, gaps:[{fact, responsible}], anchors[], status: OK¦PARTIAL¦UNAVAILABLE } |

## 4.7  接口契约

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/recommendation/runs | GITS 新增 | 创建推荐运行（客户/项目 + 需求 + 方向选择）。 |
| POST /api/v1/recommendation/runs/{id}/directions/{code} | GITS 新增 | 独立调用单一分析方向（支持组合前的单独验证）。 |
| POST /api/v1/recommendation/runs/{id}/adjustments | GITS 新增 | 人工精调动作（保留/排除/待核实 + 理由），写审计。 |
| GET /api/v1/recommendation/runs/{id} | GITS 新增 | 读取候选、理由、规则版本与覆盖说明。 |
| POST /api/skill/execute（skillId=SP-15） | KERT 已有（复用） | 确定性推荐流水线调用；输入含产品知识范围与客户事实包。 |
| POST /v1/rules/evaluate | KERT 已有（可选） | 规则确定性求值（当规则库以契约化规则表达时使用）。 |

## 4.8  业务规则→实现映射

| 需求规则（§3.5.4） | 实现机制 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| (1) 任务相关性：只取影响当前适配的信息 | 字段白名单按任务类型配置 + 取数审计 | 超范围取数拒绝并记录 |
| (2) 来源与时点：事实/客户表述/人工判断/系统推断分层，显示来源与时点 | factClass + dataAsOf + coverage 强制字段 | 缺来源或时点的结论不得进入候选理由 |
| (3) 候选与规则库：规则版本化审核生效；记录保留/排除/待核实依据；不以相似度替代专业理由 | rulesetVersion 必填 + CandidateWhy 结构校验 + 排序禁用相似度字段 | 缺依据的候选阻断；相似度字段出现即失败 |
| (4) 组合：说明问题、前提、顺序；额度资产前置不重复 | 组合校验器（资源占用去重） | 冲突组合拒绝生成 |
| (5) 测算：使用认可规则与参数，展示口径与前提；缺授权数据不生成确定数值 | 测算器 + 参数注册表 + 缺失即降级 | 降级为文字说明与验证办法 |
| (6) 供应链示例：先核实买卖方/义务人/账期/资金环节，再分析资质 | 供应链角色校验（须核实字段） | 未核实称谓不得映射产品角色 |
| (7) 行外融资：须授权渠道确认；无数据列核实清单 | 外部信息缺失即 gaps | 不得凭交易备注推断 |
| (8) 人工审核：客户经理核实需求；产品经理确认专业适配；正式授信/定价/额度不由推荐决定 | 门禁状态机 + 审计 | 未确认状态不得进入对客沟通要点 |
| (9) 验证：覆盖清晰适配/多个可选/条件未知/明确不适配/已有服务足够/需组合六类任务；验证独立调用与组合 | 验收样本矩阵 | 未覆盖样本不得判定验收通过 |

## 4.9  异常处理与边界

- 资料缺失：输出问题分析、可能路径与补充清单；明确条件未满足的产品必须排除，不得含糊保留。

- 覆盖局限：数据只覆盖本行账户时，禁止推断客户在所有银行的全量经营情况（输出强制显示 coverage.limitation）。

- 方向不可用：单方向 UNAVAILABLE 时，运行继续但结论标注缺口与影响范围。

- 规则库不可用：降级，不允许用模型自由生成规则。

## 4.10  验收要点

- 每个候选可回答"为什么是它/为什么不是它/还差什么"，且理由可落到事实字段与规则版本。

- 六类验证任务样本齐备（含"明确不适配"与"已有服务足够"两类负向样本）。

- 单方向独立调用与组合调用结果一致（同一输入下 findings 等价）。

- 人工精调记录完整（谁、何时、因何改判），可回放。

# 5  F03 客户服务方案编制与相似案例借鉴 详细设计

对应需求 §3.6（含客户批注 24—32、55—62）。

## 5.1  组件分解

| 组件 | 载体 | 处置 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案任务与框架 | GITS proposal 领域（任务/版本/章节模板） | M | 任务标识、目标读者、场景与框架选择、参与岗位与资料清单。 |
| 客户上下文装配 | GITS ContextAssemblyPort + EvidenceBundle | R | 按任务与用途取客户/集团/产品/交易/互动资料，标注来源时点与缺口。 |
| 需求与事实梳理 | GITS 事实分层模型 + KycInsightService | M | 事实/陈述/假设/冲突分离，输出需求痛点与服务目标。 |
| 案例库与检索 | KERT 新增案例域（CaseAsset + 标签检索） | N | 按客户标签/行业/痛点检索；相似点、差异、可借鉴做法与来源。 |
| 承接解读与推荐 | GITS 引 F01 解读结果 + F02 推荐结果（含版本与理由） | N | 方案不重复执行准入判断；无推荐时由产品专家提供可讨论内容。 |
| 服务内容设计 | GITS 方案编辑域 + 章节框架 | M | 逐项说明对应的客户需求、推荐理由、预期价值与相互配合。 |
| 多形式表达 | 结构化 tableSpec / flowSpec / imageRef + 前端渲染 | N | 文字、表格、图片、流程图及其组合；图片受控引用。 |
| 格式与一致性校验 | GITS ProposalValidator（新增） | N | 内容一致性与版式检查，输出问题位置与修改建议。 |
| 对内待确认清单 | GITS PendingList（独立输出物） | N | 可按需单独生成，不默认并入对客方案。 |
| 版本与状态机 | GITS 版本域 + 状态枚举 | M | 草稿/内部版本/对客版本；生成→发送→收到→接受→实施分离记录。 |

## 5.2  编制流水线（13 步实现）

| 步 | 环节 | 系统实现与输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定任务与框架 | 创建 ProposalTask {taskId, customer¦project, goal, reader, scenario, frameworkRef, participants, sourceList[]}；可从访客记录或推荐结果进入，也可直接发起。 |
| 2 | 装配客户上下文 | 按权限取数并生成 EvidenceBundle；只取本任务所需字段；输出 sourceList 与 gaps。 |
| 3 | 梳理客户信息与需求 | 事实分层标注；输出 needs[]{painPoint, factClass, verifiedBy}；生成对内待确认清单候选。 |
| 4 | 形成针对性研判 | 围绕经营环节/现金流/交易结构/服务使用分析成因；外部背景仅在来源可靠且相关时引入。 |
| 5 | 检索并借鉴案例 | 调用 KERT 案例检索（标签/行业/痛点）；输出 cases[]{caseId, similarity[], difference[], reusablePractices[], source}；无命中如实说明。 |
| 6 | 承接解读与推荐 | 引用 F01 解读结果与 F02 推荐（含版本、理由、人工采纳状态）；无推荐时由产品专家提供内容并标明来源。 |
| 7 | 组织服务内容 | 逐项 {needRef, service, rationale, precondition, value}；办理材料与审批节点仅确需时引用。 |
| 8 | 表达价值与假设 | 量化仅采用可复核来源与参数；标明估算与前提；不作品准入/授信/定价/合规正式判断。 |
| 9 | 生成可编辑方案 | 装配章节内容与图表；支持编辑；保留来源引用；可选生成独立对内清单。 |
| 10 | 内容与格式校验 | ProposalValidator 执行 §5.5 规则；输出问题清单（位置+依据+建议），由业务人员确认。 |
| 11 | 组织内容核对 | 客户经理确认事实与措辞；产品经理/专家确认服务设计；记录意见、分歧与仍需批准事项。 |
| 12 | 形成受控对客成果 | 按披露口径从已核对内部版本生成客户版/摘要；剔除内部意见、未核实事实、未批准承诺；再次核对图表版式。 |
| 13 | 跟踪与案例评估 | 记录下次沟通事项与责任人；方案完成后评价针对性/专业表达/使用效果；获复用许可并脱敏后入案例库。 |

## 5.3  案例库设计

| 要素 | 设计 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 标签体系 | 客户标签（规模/行业/区域/合作深度）、行业、需求痛点、经营现状、所用服务、实施过程、已核实结果 | 标签须由业务定义并可维护；检索以指定客户为起点。 |
| 检索接口 | POST /v1/cases/search：{customerTags[], industry, painPoints[], scenario, limit} | 返回相似点、关键差异、可借鉴做法、来源与脱敏状态；不返回未授权字段。 |
| 脱敏与许可 | deidentStatus + reuseLicense；入库前必检 | 未脱敏或无复用许可不得入库与检索。 |
| 禁用规则 | 历史价格/审批/成效不得转用为本客户承诺或准入事实 | 检索结果字段级屏蔽，仅作借鉴说明。 |
| 入库评估 | 每个完成方案可评价（针对性/专业表达/使用效果）→ 评价通过且获许可才索引 | 机器不得自动入库；评价与许可留痕。 |
| 分期 | 首期：标签检索（人工判断差异）；分期：自动相似匹配 | 自动匹配不得替代业务人员判断与差异说明。 |

## 5.4  建议书内容框架与多形式表达

| 内容部分 | 系统实现要点 |
| --- | --- |
| 一、任务概况与服务团队 | 取自 ProposalTask；服务团队与能力介绍仅用真实可提供内容。 |
| 二、客户背景与需求判断 | 来自 EvidenceBundle + needs[]；已核实事实与客户陈述分列。 |
| 三、行业或市场依据 | 来源受控（授权外部资料）；不适用时可省略（章节可选）。 |
| 四、可参考案例与适配差异 | 来自案例检索结果；无案例时显示"未命中"，不得编造。 |
| 五、综合金融服务设计 | 逐项承接需要与推荐；每项含推荐理由与预期价值。 |
| 六、交易及服务结构 | flowSpec/tableSpec 表达主体、资金与业务流、先后关系与依赖；事实与假设分开。 |
| 七、价值与假设 | 测算口径、前提与不确定性；需审批事项不作对客确定承诺。 |
| 八、沟通安排与下一步 | 拟沟通重点、可选后续动作、责任人、客户需确认事项；办理材料与审批流程仅确需时引用。 |

表达形式规则：章节和呈现方式围绕客户需求痛点调整，但每项服务必须说明对应的客户问题与推荐理由（需求 §3.6.3）。图表一律以结构化数据生成，禁止把外部截图直接嵌入对客成果（图片引用须有来源与清晰度校验）。

## 5.5  格式与一致性校验器（ProposalValidator）

| 校验类别 | 规则清单（命中即产出问题项：位置 + 依据 + 建议） |
| --- | --- |
| 内容一致性 | 客户主体与需求表述一致；产品名称与推荐结果一致；来源引用有效（锚点存在且版本匹配）；数值口径与假设一致；对客措辞无未批准承诺；（V-C1…V-C6） |
| 事实状态 | 未核实内容未写成确定事实；过期知识未被引用；缺失前置条件已标注；工作假设有标识；（V-F1…V-F4） |
| 版式与格式 | 标题层级与编号连续；表格未溢出（列数×宽度阈值）；图片有来源且清晰度达标；流程图节点可读（节点数上限/连线交叉阈值）；导出分页无断裂；（V-P1…V-P5） |
| 格式检查不支持时 | 标注"未完成校验"与人工处理路径，禁止显示"校验通过"（fail-closed 显示） |

红线：校验只在内容与格式层，不代表合规、准入或审批通过；校验结论不得作为审批依据。

## 5.6  数据结构

| 结构 | 字段（契约草案） |
| --- | --- |
| ProposalTask | { taskId, subject:{customerId¦projectId}, goal, reader, scenario, frameworkRef, participants[], sourceList[], origin: MANUAL¦RECOMMENDATION¦VISIT_RECORD, status } |
| ProposalVersion | { versionId, taskRef, stage: DRAFT¦INTERNAL¦CUSTOMER, sections[], caseRefs[], recommendationRef?, interpretationRefs[], pendingListRef?, anchors[], validatorResult, createdBy, reviewedBy[], frozenAt } |
| CaseReference | { caseId, similarity:[{dimension, value}], differences[], reusablePractices[], source, deidentStatus, reuseLicense } |
| PendingList（对内） | { listId, items:[{type, statement, whyPending, responsible, suggestedAction}], generatedAt } |
| ProposalDelivery | { deliveryId, versionRef, channel, sentAt, receivedAt?, acceptedAt?, implementedAt? } // 状态分离，禁止自动递进 |

## 5.7  接口契约

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/cases/search | KERT 新增 | 案例标签检索（指定客户标签/行业/痛点）。 |
| POST /v1/cases（登记与评估） | KERT 新增 | 方案完成后评价与入库申请（须许可+脱敏）。 |
| POST /api/skill/execute（skillId=SP-20） | KERT 已有（复用） | 章节文本生成与规则校验；双版本（内部/对客）能力已具备。 |
| POST /api/v1/proposals | GITS 已有（扩展） | 创建方案任务（扩展 origin 与 framework 字段）。 |
| POST /api/v1/proposals/{id}/validate | GITS 新增 | 触发 ProposalValidator，返回问题清单。 |
| POST /api/v1/proposals/{id}/versions/{vid}/freeze | GITS 新增 | 冻结内部版本，生成对客版本前置（走 human-action 门禁）。 |
| GET /api/v1/proposals/{id}/pending-list | GITS 新增 | 读取对内待确认清单（独立输出物）。 |

## 5.8  业务规则→实现映射

| 需求规则（§3.6.4） | 实现机制 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| (1) 场景与范围：核心结构通用；专项字段与审核要求须确认后使用 | frameworkRef 白名单 + 专项字段开关 | 未确认专项字段不可用 |
| (2) 事实分层：区分权威源/客户陈述/外部资料/专家判断/假设/未知/冲突；置信度不改变事实等级 | factClass 强制标注 + 冲突双源展示 | 未标注内容不得写入结论段 |
| (3) 授权与最小化：按岗位/机构/客户关系/用途校验；无权信息不得进入草稿、日志、导出、客户版 | 取数白名单 + 输出通道过滤（含日志脱敏） | 越权内容阻断且记录 |
| (4) 需求成熟度：访前信息有限可出内部讨论稿；未核实事项进独立对内提示 | 门禁状态 + PendingList 分离 | 不得写为对客事实或准入判断 |
| (5) 产品结果承接：引用经核对的推荐与理由；不重复判定准入/禁用；无推荐时由专家提供 | recommendationRef 必填（或标记专家来源） | 不得自行推翻适配判断 |
| (6) 推荐衔接：保留需求、输入时点、产品/规则版本、理由与采纳状态；不可用时显示缺口 | 版本引用字段 + 缺口提示 | 不得伪造已运行的推荐 |
| (7) 专业设计：每项建议说明客户问题、理由、服务方式与价值；组合说明配合与顺序 | 内容完整性校验（V-C 系列） | 缺项标红并阻断冻结 |
| (8) 案例引用：按标签检索并核对权限/脱敏/来源/差异；历史价格审批成效不得转用 | CaseReference 校验 + 字段级屏蔽 | 不符则移除引用并说明 |
| (9) 价值测算：改善量=基准情形-方案情形；展示数据源、公式、假设、敏感性 | 测算器 + 口径模板 | 无可信数据只表述环节与验证办法 |
| (10) 内容与格式校验：不显示"通过"，不代表合规/准入/审批 | Validator 结果分级 + 措辞限制 | 表述违规即失败 |
| (11) 内容核对与正式流程：审阅状态不替代审批状态 | 状态机隔离（REVIEWED ≠ APPROVED） | 禁止状态映射 |
| (12) 对客版本：从确定内部版本形成；排除内部意见/未核实/未批准承诺；五种状态分别记录 | 版本派生 + 状态分离模型 | 状态自动递进即失败 |
| (13) 版本与时效：变化后指出受影响章节并提示复核；历史版本保留 | ChangeImpact 联动 + 版本留存 | 禁止静默改写 |
| (14) 异常与降级：断源/无案例/推荐缺失/格式错误时保留已完成内容并标明待人工修改处 | 降级策略 + 完成度标记 | 不得虚构事实/审批/案例 |
| (15) 一期成果判断：真实任务按客户针对性/推荐承接/案例借鉴/表达质量/可编辑性/格式校验/沟通可用性评估 | 验收记分卡（§12） | 未达门槛不得判定生产可用 |

## 5.9  验收要点

- 真实任务主链：形成可编辑内部方案，客户问题—服务路径—依据—实施步骤相互对应。

- 关键信息缺失或冲突：标明来源、待询问题与独立对内清单；内部讨论稿不得写成已核实事实。

- 产品与案例不适用：不自行推翻适配判断；无案例不编造，差异有说明。

- 跨条线专业审阅：意见与修改可逐项追踪；审批不在方案环节模拟完成。

- 数值与对客披露：未批准内容不进入客户版；导出与版本可审计。

- 资料与版本变化：指出受影响章节并提示复核，旧版完整保留。

- 任务模板适用：文字/图片/表格/流程图真实任务可用；图表可追溯无溢出；对内清单可选独立生成。

# 6  F04 历史拜访记录引用与KYC解读 详细设计

对应需求 §3.7（含客户批注 33、34、41、63、64）。

边界前置：公司部保有访客流程与原始记录权威；本项目仅在其授权范围内读取、总结与形成待跟进事项，不建立平行访客管理流程，不修改原记录；清单推送、字段增补与写回须经原系统接口与责任机制确认。

## 6.1  组件分解

| 组件 | 载体 | 处置 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访客记录只读适配 | GITS adapters 新增 visitor-record-source（只读）+ Oracle/quarantine 原则 | N | 按客户、岗位、任务权限读取；记录来源、时间、记录人、可见范围；无可靠客户映射不使用。 |
| 单客户时间线归纳 | GITS 新增 ClientTimelineService（可调 KERT 技能） | N | 按时间线归纳历史沟通与产品推进进度；识别反复出现或最近提出的需求与意向。 |
| 事实三态标识 | 复用 §2.2 事实分层（客户原话/业务归纳/系统提炼） | M | 每项结论可回看原文；未确认推断不升级。 |
| 总行协助事项识别 | GITS AssistRequestService + 门禁 | N | 识别需总行/条线协助事项，形成待跟进清单；客户经理确认后推送。 |
| 推送与接收 | GITS 待跟进清单 + 接收人确认状态 | N | 推送范围与接口由行方批准；接收状态可追踪（未确认不得视为正式任务）。 |
| 产品跟进清单 | GITS FollowUpService（结合 F01 解读） | N | 说明客户需求、已有推进状态、建议下一步与待核实事实。 |
| 人工核实留痕 | GITS 审计 + 状态记录 | R | 客户经理核实当前任务采用的总结、需求与行动事项。 |

## 6.2  处理流程（设计实现）

- 权限校验与取数：按客户主体、岗位与任务权限请求记录；保存来源、时间、记录人、可见范围；无可靠客户映射时不使用。

- 时间线归纳：按单客户时间线归纳沟通与产品推进；识别反复出现/最近提出的需求、痛点与意向；每项结论文本挂原文锚点。

- 三态标注：客户原话 / 业务归纳 / 系统提炼分别标识，并标注核实状态（未核实/已核实）。

- 总行协助事项识别：从有来源的记录中提取客户、问题、相关产品、提出时间与建议责任人；生成 AssistRequest（状态 CANDIDATE）。

- 客户经理确认与推送：确认后形成产品经理待跟进清单；未确认不得推送、不得自动派发。

- 产品跟进清单生成：结合记录与 F01 解读，输出后续产品跟进建议（含待核实事实），不把历史意向写成客户当前承诺。

- 核实留痕与纠错：客户经理核实结果记录留痕；原记录需纠错时回公司部现行流程。

## 6.3  数据结构

| 结构 | 字段（契约草案） |
| --- | --- |
| VisitorRecordRef | { recordId, sourceSystem, customerId, recordedAt, recorderRole, visibilityScope, originalLocation, readAuthTokenRef } // 只读引用，不落原文副本超出授权范围 |
| ClientTimelineSummary | { summaryId, customerId, window:{from,to}, items:[{itemId, topic, productProgress, statement, factClass: CUSTOMER_QUOTE¦BIZ_SUMMARY¦SYS_EXTRACT, originalRef, verified: bool, verifiedBy}] } |
| AssistRequest | { requestId, customerId, issue, relatedProducts[], raisedAt, suggestedOwner, status: CANDIDATE¦CONFIRMED¦PUSHED¦ACCEPTED¦CLOSED, confirmedBy?, pushedScope?, acceptedBy? } |
| FollowUpList | { listId, customerId, items:[{needRef, progressStatus, nextStep, toVerify[], interpretationRef?}] } |

## 6.4  接口契约

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/visitor-records?customerId=&taskId= | GITS 新增 | 按权限只读引用历史拜访记录（转发公司部接口，不落库原文）。 |
| POST /api/v1/visitor-summaries | GITS 新增 | 生成单客户时间线总结（可调 KERT 技能）。 |
| POST /api/v1/assist-requests | GITS 新增 | 登记待协助事项（CANDIDATE）。 |
| POST /api/v1/assist-requests/{id}/confirm-and-push | GITS 新增 | 客户经理确认后推送产品经理（走 human-action 门禁 + 审计）。 |
| GET /api/v1/follow-up-lists/{customerId} | GITS 新增 | 读取后续产品跟进清单。 |

## 6.5  业务规则→实现映射

| 需求规则（§3.7.4） | 实现机制 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| (1) 来源责任：原系统保留权威，不建平行流程 | 只读适配 + 不落原文副本（仅引用与摘要） | 写操作路径不存在（接口层无写能力） |
| (2) 授权：受原系统客户/岗位/字段权限与任务授权约束 | 双层权限校验（原系统 + 本项目任务授权） | 不展示或标注不可用 |
| (3) 事实分层：原话/归纳/总结/建议分别标识；未确认推断不得升格 | factClass + 升格需人工确认动作 | 自动升格即失败 |
| (4) 期次与准确性：接入范围与推送接口逐项确认授权、准确性样本与业务责任；写回另行确定 | 能力开关（feature flag）+ 期次登记 | 未确认能力不可启用 |
| (5) 原系统边界：新增字段/修改记录/写回走原系统需求与接口机制 | 本项目只读 + 经确认的待跟进状态 | 越界写入阻断 |

## 6.6  验收要点

- 源记录无授权、质量不足或客户主体无法可靠匹配时不展示或标明不可用。

- 三项能力可分别演示：单客户总结（含产品推进与需求痛点）、总行协助待跟进清单、产品跟进清单。

- 未确认的协助事项不进入推送；推送后接收状态可追踪。

- 不以现场录音或实时转写作为功能前提（需求明确排除）。

# 7  F05 知识工程平台（知识建设、运维与保鲜）详细设计

对应需求 §3.8（含客户批注 35、36、42、44、45、48—50、65—68）。该功能是 F01/F02/F03/F04 的共同底座，且是唯一由 KERT 完整承接的功能。

## 7.1  组件全景

| 能力 | 实现组件（KERT） | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 多来源登记与许可核验 | application/ingest + 新增 source registry 校验（90_control/knowledge_sources.json） | M+N |
| 智能解析与卡片分类 | application/{parse_doc, process_data, extract} + 新增卡片分类器（card classifier） | M+N |
| 知识组织与差异处理 | application/validation + 新增差异与冲突检测（同主题多来源/版本对比） | M+N |
| 审核与安全兜底 | application/{review, publish} + 新增 guard（敏感/越权/合规） | M+N |
| 版本与知识包分发 | application/projection + 新增 package builder（产品×条线×主题×用途×权限） | M+N |
| 反馈闭环 | 新增 feedback 域（工单 + 流转 + 关闭 + 回告 + 指标） | N |
| 来源变更与影响复测 | 新增 change impact 域（影响定位 + 复测任务 + 回告） | N |
| 运行时与审计 | infrastructure/runtime_store（SQLite）+ 90_control/audit | R |

## 7.2  多来源登记与许可核验

| 来源类型 | 登记要素 | 核验规则 |
| --- | --- | --- |
| 行内制度/手册/流程/附件 | 产品与条线、生效范围、责任人、密级、版本与时点 | 须有资料责任部门确认；分类字段必填。 |
| 用户上传外部政策文件 | 来源机构、文号、发布日期、适用范围、许可/使用条款 | 核验来源与许可后方可进入解析；标记为外部参考。 |
| 经许可采集的同业公开资料 | 公开渠道、采集时点、许可依据、用途限定 | 标记 REFERENCE_ONLY；不得覆盖本行规则；不参与规则判定。 |
| 客户上传材料（任务相关） | 客户、任务、用途、有效期 | 按任务最小必要；不进入公共知识库（除非客户授权且业务确认）。 |

落盘与幂等：沿用现有 ingest 的校验/锁/哈希幂等/MANIFEST 机制；来源指纹（sourceFingerprint）用于变更检测（§7.8）。

## 7.3  智能解析与卡片分类

| 解析对象 | 能力要求 | 不可靠时的行为 |
| --- | --- | --- |
| 正文文本 | 分段、标题层级、条款编号识别，保留原文位置 | 低置信段落标记待核，不进卡片。 |
| 跨页表格 | 跨页合并、行列与合并单元保留、注释与条件分档识别 | 错位或无法判明保留原件并转人工。 |
| 图示/流程图 | 识别为流程卡片（节点-连线），保留节点文字与顺序 | 图示含义不明时不生成流程卡片，仅登记图片。 |
| 图片说明 | 说明文字与图像关联，标注来源与清晰度 | 清晰度不足标注质量缺陷。 |
| 跨文件条款 | 同一主题多文件条款关联与版本比对 | 冲突项进入差异处理（§7.4）。 |
| 扫描件（OCR 路径） | 扫描件 OCR + 质量评估（复用已有 OCR 路径经验） | 质量不达标转人工录入或退回。 |

卡片分类器：五类卡片（产品/政策/流程/材料/案例）× 四个维度（条线、主题、用途、密级）。分类为候选分类，须经业务审核确认后生效；分类置信度不足进入待核队列。

输入契约（卡片）：{cardId, cardType, title, body|structured, sourceRef, locator, domain, productRef, topic, useTag, classification, confidence, auditStatus=CANDIDATE, version}。

## 7.4  知识组织与差异处理

- 产品要素与关系：产品价值/机制/对象/条件/例外/办理路径；关系类型（配套/替代/前置/共同解决）须有业务依据，同文档共现不构成关系。

- 来源权威：权威等级 = 本行有效制度 > 操作指引 > 培训解释；外部政策与同业资料为参考级，不得覆盖本行规则。

- 新旧版本与冲突：同一主题多来源时生成差异清单（字段级对比 + 版本 + 时点），交责任人确认；未确认前保持待处理状态。

- 条线专有条件：以扩展字段保留（跨境结构、币种、参与方等），不为统一字段抹去专业差异。

## 7.5  审核发布与安全兜底

| 环节 | 实现 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 业务审核 | review 域（Decision MD 状态机）：ProductOwner/资料责任人决策 | 未通过或无法判明保持待处理；技术入库与模型抽取均不等于业务生效。 |
| 安全兜底 | guard：敏感信息、来源许可、风险合规、业务口径、越权检查 | 命中阻断并转人工；不自动发布。 |
| 发布 | publish 域：Release + CURRENT 指针原子切换 | 历史版本不删除；发布记录含审核人、时间、范围。 |
| 分包 | package builder：按产品/条线/主题/用途/权限生成知识包 | 包内只含获准范围卡片；对接系统仅取部分内容。 |

## 7.6  知识包与受控分发

| 要素 | 设计 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 包作用域 | product / line / topic / use / permission 五维可组合 | 对接系统按需取用，避免复制整套知识。 |
| 包版本 | {packageId, version, currentPointer, cardRefs[{cardId, version}], builtAt, builder} | 调用方记录所用包版本，支撑影响定位。 |
| 调用记录 | {callerSystem, scenario, permissionScope, packageVersion, calledAt, purpose} | 分包越权审计与使用分析。 |
| 依赖关系 | 知识包 → 解读/推荐/方案/外部应用 的依赖表 | 来源变更时反查受影响成果。 |
| 控制面 | 复用 /v1/knowledge-maps + /v1/routing/plan（默认 DENY） | 未注册或不匹配场景的调用被拒绝。 |

## 7.7  反馈闭环

| 环节 | 实现 | 字段/规则 |
| --- | --- | --- |
| 受理 | 解读/推荐/方案使用处反馈入口（GITS）→ /v1/feedback（KERT） | 自动留存任务、问题、输出快照、证据与版本；原因可选，无原因也受理。 |
| 流转 | 知识运营按产品与问题类型派单（资料/产品/技术责任人） | 跨部门仅提供处理所需受控上下文，不扩大原授权范围。 |
| 关闭 | 记录接纳/不接纳结论、依据、责任人、修订版本、复测结果、回告时间 | 已读不等于完成；关闭必须回告反馈人。 |
| 指标 | 闭环率＝当期完成处理并回告数／当期应处理数；另统计解析待核率、知识包版本使用、变更到发布时间、复测情况 | 目标值由行方确定；系统只出统计不做承诺。 |

## 7.8  来源变更与影响复测

- 变更检测：来源指纹（文件哈希/版本号/发布事件）与登记信息比对，发现新版本或内容变化。

- 影响定位：变更来源 → 涉及卡片 → 涉及知识包 → 依赖该包的解读/推荐/方案/外部应用。

- 决策：责任人确认是否修订；"无需修订"亦需留痕（含理由）。

- 修订与发布：更新卡片（新版本）→ 审核 → 发布 → 包版本升级。

- 复测：按影响范围复测原任务与受影响成果（解读准确性、推荐理由、方案章节）并记录。

- 回告与统计：向反馈人/使用方回告，并纳入保鲜统计。

## 7.9  数据结构

| 结构 | 字段（契约草案） |
| --- | --- |
| KnowledgeSourceRegistration | { sourceId, sourceType, provider, title, docNo?, publishedAt?, validFrom/To?, license, permittedUse, classification, productRefs[], ownerRole, fingerprint, status: REGISTERED¦VERIFIED¦REJECTED } |
| KnowledgePackage | { packageId, scope:{products[], lines[], topics[], uses[], permissions[]}, version, currentPointer, cardRefs:[{cardId, version}], dependents[], builtAt } |
| FeedbackTicket | （见 §2.1） |
| ChangeImpact | { impactId, sourceRef, detectedAt, changedFields[], affectedCards[], affectedPackages[], affectedArtifacts:[{type: INTERPRETATION¦RECOMMENDATION¦PROPOSAL¦EXTERNAL, refId}], decision: REVISE¦NO_REVISION, decider, retestScope[], notifiedAt } |
| PackageUsage | { usageId, callerSystem, scenario, permissionScope, packageId, version, calledAt, purpose } |

## 7.10  接口契约

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/knowledge/sources | KERT 新增 | 来源登记与许可核验（返回受理/拒绝与原因）。 |
| GET /v1/knowledge/cards?status=&domain=&productId= | KERT 新增 | 卡片查询（含审核状态、版本、锚点）。 |
| POST /v1/knowledge/cards/{id}/review | KERT 新增 | 业务审核决策（通过/驳回/待补，记录责任人与依据）。 |
| GET /v1/knowledge/packages、GET /v1/knowledge/packages/{id} | KERT 新增 | 知识包列表与详情（含版本与依赖）。 |
| POST /v1/feedback、GET /v1/feedback/{id} | KERT 新增 | 反馈提交与闭环状态查询。 |
| GET /v1/impacts?packageId=¦sourceId= | KERT 新增 | 变更影响查询与复测范围。 |
| POST /v1/releases、POST /v1/releases/{id}/revoke | KERT 已有（复用，见 gk-ke 合同面） | 发布/撤回（Release + CURRENT 指针）。 |
| /v1/search、/v1/data/query、/v1/graph/query、/v1/rules/evaluate、/v1/catalog | KERT 已有（复用） | 检索、数据、图谱、规则、目录服务。 |

## 7.11  业务规则→实现映射

| 需求规则（§3.8.4） | 实现机制 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| (1) 来源与许可：分别记录来源、使用权、版本、有效期、用途；外部信息未经审核不得覆盖本行规则 | source registry + 权威等级 + permittedUse | 许可缺失拒绝入库；外部资料不得进入规则判定 |
| (2) 解析与卡片：抽取可定位原文；分类与关系保留审核状态；低置信/冲突/无法判明交责任人 | 锚点必填 + 置信度阈值 + 待核队列 | 不自动发布 |
| (3) 审核发布与兜底：敏感/越权/合规疑点阻断转人工；技术入库不等于业务生效 | guard + review 状态机 | 阻断并留痕 |
| (4) 分组分包与影响：按五维分包；调用方仅获取获准部分；变更后定位相关成果 | package + dependency 表 + ChangeImpact | 越权调用拒绝 |
| (5) 反馈闭环：留存原问题/输出/证据/版本；无原因也受理；关闭记录结论/依据/责任人/版本/复测/回告 | FeedbackTicket 状态机 + 必填校验 | 缺项不得置为关闭 |
| (6) 权限与责任：产品责任人仅见处理所需客户上下文；转交与分包不扩大授权 | 上下文裁剪 + 授权继承校验 | 超范围字段不返回 |
| (7) 指标：闭环率公式与保鲜统计口径 | 指标计算作业（DuckDB 宽表） | 口径未确认前只出统计不做目标承诺 |
| (8) 验证：至少一份外部政策、一组跨页表格/图示、一次卡片分类与分包调用、一次来源变化与真实反馈贯通 | 验收样本矩阵 | 未覆盖不得判定验收通过 |

## 7.12  验收要点

- 外部政策上传：能完成"许可核验→解析→卡片分类→审核→发布→引用"全链，且标记为外部参考。

- 跨页表格与图示：解析正确性可核对原文位置，错位样本被正确标记而非静默发布。

- 分包调用：对接系统只取得获准内容；越权调用被拒并有记录。

- 来源变化：从检测到回告的端到端演示（含影响清单与复测）。

- 反馈闭环：无文字原因也受理；关闭记录齐备（结论/依据/责任人/版本/复测/回告）。

# 8  数据与知识模型总览

## 8.1  模型分层

| 层 | 对象 | 归属与权威 |
| --- | --- | --- |
| 知识资产层 | KnowledgeSource → KnowledgeCard（含 evidenceAnchor）→ KnowledgePackage → Release/CURRENT | KERT（知识权威） |
| 知识运行层 | 解析任务、审核决策、发布记录、反馈工单、变更影响、使用记录 | KERT（运行证据） |
| 业务对象层 | Customer/Group、Product/ProductKnowledgeVersion、Claim/Commitment、Interaction、OperatingCase、HumanGate | GITS（业务权威，MySQL 8.4 / H2） |
| 业务成果层 | InterpretationResult、RecommendationRun/Candidate、ProposalTask/Version、ClientTimelineSummary、AssistRequest、FollowUpList | GITS（成果权威 + 版本引用） |
| 证据与审计层 | EvidenceBundle、AuditLog（actor/时间/动作/payload hash） | GITS（审计权威） |

## 8.2  跨仓引用规则

- GITS 侧成果引用 KERT 侧资产时，一律记录 {packageId, packageVersion, cardId, cardVersion}，不复制知识正文（避免双份权威）。

- KERT 侧不存储业务记忆与业务决策：推荐精调、方案审阅、协助事项状态全部留在 GITS（沿用既有边界）。

- 跨仓标识：客户以 customerId 对齐；产品以行内产品编码对齐；案例以 caseId 标识（KERT 内生成、GITS 引用）。

- 时间与时点：知识侧记 version/effectiveFrom；业务侧记 dataAsOf 与采集窗口；成果展示两者。

# 9  合同与接口清单（新增 / 复用）

按两仓现行治理规则：所有 HTTP 端点与数据结构必须先登记合同，再生成制品，再写实现；未登记不得开发。下表为本次设计的合同需求清单，作为立项后首批合同工作项。

## 9.1  新增合同（建议 ID）

| 合同 | 类型 | 内容与理由 |
| --- | --- | --- |
| CTR-KE-SRC-001 知识来源登记 | JSON Schema | KnowledgeSourceRegistration：来源类型、许可、用途、密级、指纹（F05 §7.2）。 |
| CTR-KE-CARD-001 知识卡片 | JSON Schema | KnowledgeCard + evidenceAnchor：分类、审核状态、版本（F05 §7.3）。 |
| CTR-KE-PKG-001 知识包 | JSON Schema | KnowledgePackage + PackageUsage：五维作用域、版本、依赖、调用记录（F05 §7.6）。 |
| CTR-KE-FB-001 反馈工单 | JSON Schema | FeedbackTicket：受理/流转/关闭/回告与指标字段（F05 §7.7）。 |
| CTR-KE-IMPACT-001 变更影响 | JSON Schema | ChangeImpact：影响定位与复测范围（F05 §7.8）。 |
| CTR-KE-CASE-001 案例资产 | JSON Schema | CaseAsset + CaseReference：标签体系、脱敏、复用许可（F03 §5.3）。 |
| CTR-KE-INTERP-001 解读结果 | JSON Schema | InterpretationRequest/Result + FlowSpec（F01 §3.4）。 |
| CTR-REC-001 推荐运行 | JSON Schema | RecommendationRun/Candidate/Adjustment/MainPlan（F02 §4.6）。 |
| CTR-REC-RULE-001 推荐规则库 | JSON Schema | RuleSetVersion 与规则项（F02 §4.3）。 |
| CTR-PROP-VAL-001 方案校验 | JSON Schema | ProposalValidator 输入输出与问题项（F03 §5.5）。 |
| CTR-PEND-001 对内待确认清单 | JSON Schema | PendingList（F03 §5.6）。 |
| CTR-VISIT-001 拜访记录引用 | JSON Schema | VisitorRecordRef / ClientTimelineSummary / AssistRequest / FollowUpList（F04 §6.3）。 |
| CTR-KE-FEEDBACK-API / CTR-REC-API / CTR-PROP-API / CTR-VISIT-API | OpenAPI | 四组端点合同（§9.2），命名空间与既有 /api/v1 一致，KERT 侧沿用其 OpenAPI（v1.6.1 升版） |
| CTR-EVENT-002 反馈与变更事件 | AsyncAPI | 反馈受理、变更发现、复测完成、回告事件（供 worker 异步处理与统计） |

## 9.2  端点清单（新增/扩展）

| 端点 | 侧 | 处置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/v1/product-interpretation；GET /{id} | GITS | 新增 | 解读任务与结果（F01）。 |
| POST /api/v1/recommendation/runs；/adjustments；/directions/{code} | GITS | 新增 | 推荐运行、精调、单方向调用（F02）。 |
| POST /api/v1/rule-sets；POST /{id}/publish | GITS | 新增 | 规则库维护与审核生效（F02）。 |
| POST /api/v1/proposals；/validate；/freeze；/pending-list | GITS | 扩展 | 方案任务、校验、冻结、对内清单（F03）。 |
| GET /api/v1/visitor-records；POST /visitor-summaries | GITS | 新增 | 历史记录只读引用与总结（F04）。 |
| POST /api/v1/assist-requests；/confirm-and-push；GET /follow-up-lists/{customerId} | GITS | 新增 | 协助事项与跟进清单（F04）。 |
| POST /api/skill/execute（SP-30 解读、SP-15 推荐、SP-20 方案） | KERT | 复用+新增技能 | 技能执行与异步作业。 |
| /v1/knowledge/{sources,cards,packages,impacts}、/v1/feedback、/v1/cases/* | KERT | 新增 | 知识建设、运维与保鲜（F05）。 |
| /v1/search、/v1/data/query、/v1/graph/query、/v1/rules/evaluate、/v1/catalog、/v1/retrieval/query | KERT | 复用 | 知识查询与检索（含 LightRAG 派生检索）。 |
| /v1/knowledge-maps、/v1/routing/plan | KERT | 复用 | 知识分包控制面（DENY 默认）。 |
| /v1/analytics/*（8 端点） | KERT | 复用（可选） | 经营分析口径与圈选（若方案/推荐需引用分析指标）。 |

合同工作流：登记 specs → make generate → make check → 写实现 → 合同测试（每 operation ≥2 负例）→ 独立 QA。新增合同须同步更新 CONTRACT_INDEX 与合同索引文档；KERT 侧 OpenAPI 以 v1.6.1 为基线升版并保持 fail-closed 负例。

# 10  安全、权限与审计设计

| 控制面 | 实现 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 认证与作用域 | KERT：API Key + 作用域（read/execute/admin）；GITS：X-API-KEY 与既有身份体系 | 越权调用负例测试 |
| 授权继承 | 岗位/机构/客户归属/条线/密级/用途六要素校验；两层校验（原系统 + 任务授权） | 越权样本必须失败 |
| 最小必要 | 取数字段白名单 + 上下文裁剪（责任人仅见处理所需） | 字段级断言的负例测试 |
| 脱敏 | KERT 响应脱敏中间件（已有）+ GITS 通道过滤（含日志、导出、对客版本） | 敏感样本扫描：日志/导出零命中 |
| 审计 | AuditLogPort 记录 actor/时间/动作/payload-hash；知识侧记 PackageUsage、审核决策、反馈闭环 | 审计可回放性检查 |
| 兜底拦截 | §2.5 五类检查在解读/推荐/方案三通道前置 | 负例：承诺性表述、过期口径、越权来源必被阻断 |
| 隔离资产 | Oracle 等隔离资产保持 quarantine；公司部记录只读；无写回能力 | 接口层无写方法的静态检查 |
| 安全基线 | 秘密扫描、权限检查、依赖检查（CVSS≥7 阻断）、CORS/回环绑定（8106 仅本机） | CI 门禁 |

# 11  分期实施与交付计划

按需求 §2.2.2 三期组织；每期均以"业务条件就绪"为进入前提，不以技术进度倒逼。

| 阶段 | 交付重点（组件级） | 进入/完成条件 | 期次关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 基线准备 | 合同登记与生成（§9.1）；样本与责任人确定；知识来源与许可清单；规则库初始化；权限与脱敏规则配置；样本数据与验收样本集冻结 | 业务 Owner 和条线责任人确认样本与范围；来源可用、授权可办；期次待定能力的决策人明确 | 行方产品清单、客户样本、公司部接口、数据授权 |
| P1 首批任务验证 | F05：首批资料解析+卡片+审核发布+知识包；F01：解读技能与四类深度、多形式与锚点；F02：四类分析方向+规则库+候选与精调；F03：一至两个真实任务方案（含案例标签检索、校验、对内清单）；F04：只读引用+单客户总结+跟进清单试用 | 客户事实、产品条件与证据经业务岗位审阅，重大错误闭环；行内技术与安全条件满足 | 知识审核责任人就位、真实客户任务、产品专家参与 |
| P2 扩面与运营 | F05：分包对接外部系统、反馈闭环与保鲜统计、来源变更影响复测常态化；F02：交易与备注、交易对手两方向；F03：案例自动匹配与入库评估；F04：自动提取/推送/写回按期次落实；条线与产品扩面 | 各项深化明确业务责任、授权接口、样本与验收标准并获行方确认 | 数据授权扩展、公司部接口、运营承接组织 |

## 11.1  与两仓工程节奏的衔接

- GITS 侧以 Loop 为单位交付（PLAN → ITER → max_attempts），每 Loop 产出证据与独立 QA；新增合同先于实现。

- KERT 侧以模块 + 门禁交付：合同（OpenAPI 升版）、应用模块、测试（unit/integration/contract/e2e）与覆盖率 ≥80%。

- 跨仓接口以"合同 → 桩 → 联调 → 契约一致性测试"推进；任一侧实现不得发明对侧未定义字段。

- 隔离/未就绪能力以能力开关（feature flag）控制，未确认能力不可在环境启用。

# 12  验收与测试设计

## 12.1  验证样本矩阵（与需求验证规则一一对应）

| 功能 | 必须覆盖的样本（需求出处） | 通过判定 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 跨条线产品、多文件条款、外部政策上传、卡片分类存疑、公开同业参考、表格分档、图示流程、知识分包、版本冲突、条件缺失、敏感信息、客户咨询（§3.4.4-14） | 解读准确、形式可用、证据可查、异常转人工；条件缺失不出肯定结论 |
| F02 | 清晰适配、多个可选、条件未知、明确不适配、已有服务足够、需组合服务六类任务；并验证方向独立调用与组合（§3.5.4-9） | 候选理由与规则版本可核对；不适配被排除而非含糊保留 |
| F03 | 真实任务主链、关键信息缺失/冲突、产品与案例不适用、跨条线专业审阅、数值与对客披露、资料与版本变化、任务模板适用（§3.6.4-15） | 方案可复核可修改可使用；未核实内容不写成事实；未批准内容不入客户版 |
| F04 | 单客户总结（产品推进+需求痛点）、总行协助识别与推送、产品跟进清单三项能力；无授权/主体不可匹配/质量不足样本 | 三态标识正确；未确认不推送；只读边界不被破坏 |
| F05 | 一份用户上传外部政策、一组跨页表格或图示、一次卡片分类与分包调用、一次来源变化与真实使用反馈（§3.8.4-8） | 贯通许可核验→解析→审核→发布→分包→复测→回告 |

## 12.2  测试策略

| 层级 | 内容 | 门槛 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 规则判定（校验器、差异检测、事实分层、门禁状态机）、测算口径、格式校验规则 | 行覆盖率 ≥80%；负例覆盖每条规则 |
| 集成测试 | GITS（H2）与 KERT（工作区）各自端到端；跨仓以契约桩 + 契约一致性测试 | 关键链路（解读/推荐/方案/知识发布）全绿 |
| 契约测试 | 新增合同的正例/负例；OpenAPI 每 operation ≥2 负例（沿用既有要求） | 生成物哈希一致；负例必须被拒绝 |
| E2E | 真实任务主链（方案编制）、知识发布链、反馈闭环链、变更复测链 | 在真实环境留痕（命令、日志、截图、回执） |
| 防假绿 | 对每类校验注入已知故障（变异测试），要求判定失败；无负例的门禁 PASS 不予采信 | 变异全部被捕获；夹具含不合规样本 |
| 独立验证 | 开发角色只能记 DEV_SELF_CHECK_PASS；QA_PASS 由独立 QA 记录 | 独立 QA 记录并附证据 |

## 12.3  验收记分卡（F03 一期为例）

| 维度 | 观察点 | 门槛（候选，项目启动时核定） |
| --- | --- | --- |
| 客户针对性 | 客户问题—服务内容—推荐理由对应关系完整性 | 逐项对应，无孤立段落 |
| 推荐承接 | 引用的推荐结果含版本、理由与采纳状态 | 缺口显式标注，无伪造推荐 |
| 案例借鉴 | 相似点/差异/可借鉴做法与来源 | 无案例时如实说明 |
| 表达质量 | 文字/表格/图片/流程图可用性与来源可追溯 | 图表无溢出、有来源 |
| 可编辑性 | 业务人员实际修改量与修改可行性 | 业务可完成修改并复核 |
| 格式校验 | 问题清单闭环率（问题→修改→复检） | 问题项全部有处置记录 |
| 沟通可用性 | 客户经理判断可用于真实沟通 | 具备可披露版本且不含未批准承诺 |

# 13  风险与待确认事项

| # | 事项 | 影响 | 建议处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 公司部访客记录读取接口、字段范围与期次未确认 | F04 三项能力受阻；F02 需求方向与 F03 输入受限 | P0 完成接口确认与责任边界书面化；先以只读最小字段启动 |
| R-02 | 客户与财务数据授权（征信、财报、交易）范围未定 | F02 财务/交易方向无法给出确定结论 | 按任务逐项授权；缺数据一律列为核实清单（设计已内置） |
| R-03 | 外部政策与同业公开资料的许可与用途界定 | F05 解析与引用范围；合规风险 | 来源许可清单化，标记 REFERENCE_ONLY，业务审核后方可用 |
| R-04 | 案例复用许可与脱敏标准未定 | F03 案例库无法规模化积累 | 先建立入库评估与许可模板；未获许可不入库 |
| R-05 | 知识审核责任人（产品负责人/资料责任部门）工作量与响应时限 | 知识保鲜闭环时长；解读可用性 | P0 明确责任人名单与 SLA；指标只统计不承诺 |
| R-06 | 扫描件/跨页表格解析质量 | 卡片质量与解读可靠性 | 质量门限 + 待核队列；OCR 路径按已授权案例推进 |
| R-07 | 规则库维护责任与规则可判定性 | F02 可解释性退化为模型排序 | 规则必须可判定表达式 + 版本审核；禁止相似度替代理由 |
| R-08 | 知识分包越权（对接系统取到超范围内容） | 数据安全与合规 | 五维作用域 + 调用记录 + 默认 DENY 路由策略 + 负例测试 |
| R-09 | 模型输出不稳定导致方案/解读含未批准承诺 | 对客风险 | 兜底拦截器 + 承诺词表 + 负例变异测试；对客版本强制人工核对 |
| R-10 | 首期"约三个月形成生产可用成果"的期望与审批/授权节奏不匹配 | 验收预期落差 | 按需求 §2.2.2 在实施计划中重新核定里程碑与门槛 |
| R-11 | 两仓合同与版本漂移 | 联调失败与返工 | 合同先行 + make check + 契约一致性测试 + 合同索引登记 |
| R-12 | 知识运营承接组织未定 | 反馈闭环与保鲜无法常态化 | P0 明确承接组织与岗位；未定前以最小闭环（工单+回告）运行 |

待确认清单（需行方决策）：① 首批产品与条线清单；② 首批客户任务与样本；③ 公司部接口与字段；④ 数据授权范围与期次；⑤ 知识审核责任人与 SLA；⑥ 案例复用许可与脱敏标准；⑦ 知识运营承接组织；⑧ 各深化能力的投产期次；⑨ 验收门槛与记分卡；⑩ 对客披露口径与对客版本是否纳入首期验收。

# 附录 A  需求→设计追溯矩阵

| 需求处 | 需求要点 | 设计章节 | 组件/合同 |
| --- | --- | --- | --- |
| §3.4 | 跨条线产品解读（维度、形式、兜底、分包） | §3 | SP-30、CTR-KE-INTERP-001、CTR-KE-PKG-001 |
| §3.5 | 可解释推荐（规则库、理由、方向独立、分期） | §4 | AnalysisDirectionPort×6、CTR-REC-001、CTR-REC-RULE-001 |
| §3.6 | 方案与案例（13 步、校验、待确认清单、状态） | §5 | ProposalValidator、CTR-KE-CASE-001、CTR-PROP-VAL-001、CTR-PEND-001 |
| §3.7 | 历史拜访记录（三项能力、只读、推送） | §6 | visitor-record-source、CTR-VISIT-001 |
| §3.8 | 知识工程平台（建设/运维/保鲜、反馈、变更） | §7 | CTR-KE-SRC/CARD/PKG/FB/IMPACT-001 |
| §2.1/2.2 | 业务目标与实施阶段 | §1、§11 | 三期计划与门禁 |
| §3.2 | 机构、岗位及权限 | §2.6 | 六要素权限模型 |
| §3.3 | 总体业务流程与调用关系 | §2.3、§3—§7 流程小节 | 门禁状态机、跨功能引用 |

# 附录 B  术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 知识卡片（KnowledgeCard） | 经解析与业务审核、可被解读引用的最小知识单元，携带来源锚点与版本。 |
| 知识包（KnowledgePackage） | 按产品/条线/主题/用途/权限分组分包的知识交付单元，带版本与调用依赖记录。 |
| 证据锚点（EvidenceAnchor） | 结论与原文位置（页/段/表行列/图编号）的对应关系，用于可追溯。 |
| 事实分层（factClass） | 权威源事实/客户陈述/授权外部资料/专家判断/系统推断/未知与冲突六态标识。 |
| 候选制 | 机器只产生候选（CANDIDATE），人员确认方可生效或对客使用。 |
| 受控动作 | 经人工门禁与审计的副作用动作，唯一出口为 human-action 模块。 |
| 影响复测（ChangeImpact） | 来源变化后定位受影响成果并复测、回告的闭环机制。 |
| 防假绿 | 通过注入已知故障（变异测试）证明校验断言非空转的工程实践。 |